ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ   186/2024

Στην Καλαμάτα σήμερα την 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνέρχεται στην 16η/2024 συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 99  (ισόγειο  Α’ κτιρίου),  μετά  την υπ’  αριθμ.  πρωτ.  39433/18-4-2024   πρόσκληση  του  κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.                1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Κουμάντου Παναγιώτα (Πιπίνα), 3) Μαρινάκης Σαράντος,         4)  Φάβας Γεώργιος και 5) Χανδρινός Σπυρίδων.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Κουτραφούρης Βασίλειος, 2) Οικονομάκος Δημήτριος και 3) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής          κ.κ. Σκοπετέας Αναστάσιος και Τσιγαρίδης Αθανάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Κουτραφούρη Βασίλειο και Τζαμουράνη Βασίλειο, αντίστοιχα.

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης  και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

Στη  συνεδρίαση  παραβρίσκονται  επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  Δρούγας Παντελής – Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Μπάκας Ιωάννης – Αντιδήμαρχος Καλαμάτας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 196 απόφαση) και Περρωτής Ιάκωβος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου».

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 38119/12-04-2024 σχετική εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε σταλεί στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μαζί με τα συνημμένα σ’ αυτή έγγραφα, προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

| ΘΕΜΑ: | Έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ» |
| --- | --- |
| Σχετ: | Η με αρ. πρωτ. 37573/10-04-2024 αίτηση του Αναδόχου |

Με τις 67/2023 και 363/2023 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η διευθέτηση κυκλοφορίας – σήμανσης τριών Φάσεων εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ». Μέχρι τώρα έχουν γίνει εργασίες στο νότιο ρεύμα της οδού 23ης Μαρτίου, στην οδό Σταδίου, στον κυκλικό κόμβο και στην πλατεία. Ωστόσο, απομένει να γίνουν οι εργασίες στο βόρειο ρεύμα της οδού 23ης Μαρτίου και στην οδό Υπαπαντής, άρα και να εγκριθούν οι υπόλοιπες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες για την υλοποίηση του έργου.

Με το παραπάνω υπ’ αρ. πρωτ. 37573/10-04-2024 εισερχόμενο έγγραφο η Ανάδοχος ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. απέστειλε προτάσεις για την εργοταξιακή κυκλοφοριακή μελέτη – εργοταξιακή σήμανση και προτεινόμενη διευθέτηση κυκλοφορίας της 4ης Φάσης και 5ης Φάσης του εκτελούμενου έργου σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ».

Στο ανωτέρω σχετικό περιλαμβάνεται συνημμένη Έκθεση με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου» και Σχέδια Ο-4 και Ο-5, υπογεγραμμένα από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση Αριθ.ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ Β’ 946/2003), αλλά και τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ, Τεύχος 7: Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς), για μελέτη σήμανσης και ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά μήκος οδού εν λειτουργία.

Στη μελέτη περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών και η εργοταξιακή οργάνωση σε δύο (2) φάσεις, Φάση 4 και 5.

H Φάση 4, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό 23ης Μαρτίου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. Στην φάση αυτή θα κατασκευασθεί πλήρως η νησίδα καθώς και τα δύο κυκλοφοριακά ρεύματα της οδού 23ης Μαρτίου.

Οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φάση 4, όπως προκύπτουν από την περιγραφή στην Έκθεση, αλλά και το Σχέδιο Ο-4 είναι οι ακόλουθες:

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στο βόρειο ρεύμα (προς Νέδοντος) στην οδό 23ης Μαρτίου, από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Νέδοντος.

Ειδικά για το αστικό λεωφορείο – με βάση τα όσα αναφέρονται στην 388/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου –  προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

- Η γραμμή 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Φραντζή – Νέδοντος – Κιλκίς.

- Η γραμμή 4 από Άγιο Κωνσταντίνο προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών - Πλάτωνος – Φιλελλήνων.

Η Φάση 5, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες βορειο-ανατολικά από τον κυκλικό κόμβο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην οδό Υπαπαντής.

Οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη φάση 5, όπως προκύπτουν από την περιγραφή στην Έκθεση, αλλά και το Σχέδιο Ο-5 είναι οι ακόλουθες:

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής, από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Μπούτση.

- Απαγόρευση εισόδου (κυκλοφορίας) για οχήματα άνω των 2t στην οδό Υπαπαντής από την οδό Μητρ. Μελετίου έως την οδό Κουμουνδουράκη.

- Υποχρεωτική πορεία ευθεία και αριστερά για τους ερχόμενους από την οδό Παπάζογλου.

Ειδικά για το αστικό λεωφορείο – με βάση τα όσα αναφέρονται στην 388/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου –  προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

- Η γραμμή 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Φραντζή – Νέδοντος – Κιλκίς.

- Η γραμμή 2 από Νοσοκομείο προς Φιλοξένια θα διέρχεται μέσω των οδών Κλαδά - Αρτέμιδος – Νέδοντος – Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών - Βασ. Όλγας – Ακρίτα - Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Μαυρομιχάλη.

- Η γραμμή 4 από Άγιο Κωνσταντίνο προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών - Πλάτωνος – Φιλελλήνων.

- Η γραμμή 4 από Κορδία προς Άγιο Κωνσταντίνο θα διέρχεται μέσω των οδών Νέδοντος - Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών - Βασ. Όλγας – Ακρίτα - Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Μαυρομιχάλη.

Κατόπιν των παραπάνω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε:

Να εγκριθεί η προτεινόμενη διευθέτηση κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών, προκειμένου να υλοποιηθούν οι Φάσεις 4 και 5 του έργου «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ», ήτοι η εργοταξιακή οργάνωση και η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθούν όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω, με υλοποίηση της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ως ακολούθως:

Φάση 4 (η συνολική χρονική διάρκεια εκτιμάται στους τέσσερις (4) μήνες)

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στο βόρειο ρεύμα (προς Νέδοντος) στην οδό 23ης Μαρτίου, από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Νέδοντος.

- Τροποποίηση της γραμμής 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Φραντζή – Νέδοντος – Κιλκίς.

- Τροποποίηση της γραμμής 4 από Άγιο Κωνσταντίνο προς Κορδία μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών - Πλάτωνος – Φιλελλήνων.

Φάση 5 (η συνολική χρονική διάρκεια εκτιμάται στον ένα (1) μήνα)

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής, από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Μπούτση.

- Απαγόρευση εισόδου (κυκλοφορίας) για οχήματα άνω των 2t στην οδό Υπαπαντής από την οδό Μητρ. Μελετίου έως την οδό Κουμουνδουράκη.

- Υποχρεωτική πορεία ευθεία και αριστερά για τους ερχόμενους από την οδό Παπάζογλου.

- Τροποποίηση της γραμμής 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Φραντζή – Νέδοντος – Κιλκίς.

- Τροποποίηση της γραμμής 2 από Νοσοκομείο προς Φιλοξένια μέσω των οδών Κλαδά - Αρτέμιδος – Νέδοντος – Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών - Βασ. Όλγας – Ακρίτα - Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Μαυρομιχάλη.

- Τροποποίηση της γραμμής 4 από Άγιο Κωνσταντίνο προς Κορδία μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών - Πλάτωνος – Φιλελλήνων.

- Τροποποίηση της γραμμής 4 από Κορδία προς Άγιο Κωνσταντίνο μέσω των οδών Νέδοντος - Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών - Βασ. Όλγας – Ακρίτα - Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Μαυρομιχάλη.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας «Με εντολή» Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ

Συνημμένα:

- Η με αρ. πρωτ. 37573/10-04-2024 αίτηση με τα συνημμένα της (Έκθεση και Σχέδια Ο-4 και Ο-5)

Τα συνημμένα στην παραπάνω εισήγηση μελέτη και σχετικά σχέδια έχουν ως εξής:

Σημειώνεται ότι το εν λόγω θέμα έχει τεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, το οποίο με την υπ’ αριθμ. 27/2024 απόφασή του εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά.

Επί του θέματος ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Έχετε ερωτήσεις; Λοιπόν, ο κ. Χανδρινός.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ:

Ναι. Η μελέτη αυτή του κόμβου δεν συμπεριλάμβανε από την (εντός εισαγωγικών) «μάνα της» που λέμε κυκλοφοριακή μελέτη (;), γιατί είναι μελέτη κόμβος, με το βασικό της είναι η κυκλοφοριακή μελέτη της. Και η διευθέτηση που θα δημιουργήσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, Ανδρέα.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

Δεν ξέρω αν είδατε την εισήγηση τι ακριβώς περιλαμβάνει σε όλο το θέμα το 1ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4η και 5η φάση.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

Αφορά τις εργασίες που είναι στην πάνω ζώνη του κομματιού αυτού. Όταν θα λειτουργεί το ένα τμήμα, το τμήμα το οποίο θα επισκευάζεται απάνω θα λειτουργεί ο κόμβος και θα πηγαίνει και προς την…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταδίου.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

Όχι Σταδίου θα πηγαίνει κανονικά, θα πηγαίνει και προς την Υπαπαντής και όταν θα παρέμβουμε στην Υπαπαντή, θα κλείσει τελείως η κυκλοφορία προς αυτή την κατεύθυνση.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Ρωτάω: αυτό δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική μελέτη;

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

Όχι, δεν συμπεριλαμβανότανε, γιατί έχουμε επιμέρους κομμάτια τα οποία πρέπει να γίνονται και έτσι ρυθμίζονται ανάλογα με την εκτέλεση του έργου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν, υπάρχει η μελέτη να πούμε, αλλά προφανώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνονται κομμάτι-κομμάτι και σύμφωνα με τις καταστάσεις και σύμφωνα με την εξέλιξη του έργου, πώς έχει εξελιχθεί και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.

Ωραία. Πάμε ψηφοφορία ή τοποθέτηση.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ:

Τοποθέτηση. Λοιπόν, εμείς εδώ θα Καταψηφίσουμε, πρώτον: αυτό το έργο όπως είπαμε έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα των Καλαματιανών, τώρα να κάνουμε ιστορική αναδρομή ποιος το ’φερε, ποιος το ψήφισε ή ποιος το υπόγραψε και όλα αυτά, το θέμα είναι ότι αποφασίσατε χωρίς να σας πιέσει κάποιος να το υλοποιήσετε, οπότε καλώς – κακώς εσείς είσαστε η Δημοτική Αρχή, εσείς έχετε το μαχαίρι και εσείς έχετε και το καρπούζι.

Από κει και πέρα, γιατί βλέπω εδώ την εισήγηση που έχετε φέρει και βλέπω έτσι μια εταιρεία εδώ, πώς τη λένε (;), ΤΕΜΕΚΑ, εγώ θα ήθελα έτσι χαλαρά τώρα, από ηθικής άποψης, ότι αυτά δεν θα ’πρεπε να γίνονται, κατά την ταπεινή μου άποψη.

Λοιπόν, δεν μπορεί, άλλο τι είναι το νόμιμο και άλλο τι είναι το ηθικό. Εμένα ο ηθικός μου κώδικας αυτό…

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Τι λέω; Τοποθέτηση κάνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να ακούσουμε  …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) ψηφοφορία.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ:

Λοιπόν εγώ αυτό δεν το θεωρώ ηθικό ξαναλέω, όταν λοιπόν κατασκευαστικές εταιρείες (εντός εισαγωγικών λοιπόν) «παίρνουνε» δουλειές μέσα απ’ τον Δήμο όταν εμπλέκονται με τον Δήμο.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

Όχι, όχι, κ. Χανδρινέ, την ανάθεση της κυκλοφοριακής μελέτης την έκανε η «ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.».

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Εε και πού τη βρήκε η «ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.»;

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η «ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» μπορεί να κάνει ότι θέλει.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Εντάξει, ok.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Και βρήκε έναν Καλαματιανό και έκανε τη μελέτη.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Εντάξει, μάλλον είδε τα καλά έργα που έχει κάνει στο Λιμενικό Ταμείο, γι’ αυτό.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αα δεν το γνωρίζω αυτό, κ. Χανδρινέ.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Εε εντάξει και εγώ έχω την άποψή μου, όπως και εσείς έχετε την άποψή σας.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να ’μαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν λέμε διάφορα τα οποία θίγουν προσωπικότητες και επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής μας, πρέπει να ’μαστε προσεκτικοί…

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ:

Δήμαρχε, και πάλι …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) θα ’πρεπε να ’τανε πιο ….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα πρέπει να ’μαστε γενικότερα προσεκτικοί, διότι δυστυχώς έχουμε ανοίξει μια διαδικασία και… δηλαδή, ρίχνουμε λάσπη στον ανεμιστήρα και όπου πάει. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία εμπλοκή εμείς.

ΦΩΝΗ: Ακριβώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η εταιρεία θα επιλέξει τον συνεργάτη της, δεν μας αφορά ποιο συνεργάτη θα βρει και ούτε και μας ενδιαφέρει και το όνομα του συνεργάτη. Να ’μαστε σοβαροί λοιπόν.

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφίζουμε.

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Εδώ είμαστε Οικονομική Επιτροπή, όλα μας αφοράνε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει τώρα…

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Εντάξει, δεν το κατάλαβα, δεν θα ’χουμε την…

ΦΑΒΑΣ: Αν ήσουν εσύ ανάδοχος της εταιρείας τι θα ’κανες;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όχι, μα έπρεπε να ρωτήσει εμάς; Παιδιά, ας προχωρήσουμε λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα, γιατί αυτά είναι για θέματα άλλα που μπαίνουνε και σ’ άλλες - σ’ άλλες διαδικασίες κάποια στιγμή, γιατί…

Λοιπόν, ψηφίζετε;

ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ: Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ¨Κατά¨, πολύ ωραία.

Η Δημοτική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Χανδρινό και Τσιγαρίδη, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 38119/12-4-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στα συνημμένα σε αυτή μελέτη και σχετικά σχέδια, τα οποία καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, ήτοι την εργοταξιακή οργάνωση και την εκτέλεση των εργασιών,

με την χρονική διάρκεια των ρυθμίσεων και την υλοποίηση της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ως ακολούθως:

Φάση 4 [η συνολική χρονική διάρκεια εκτιμάται στους τέσσερις (4) μήνες]

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στο βόρειο ρεύμα (προς Νέδοντος) στην οδό 23ης Μαρτίου, από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Νέδοντος.

- Τροποποίηση της γραμμής 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Φραντζή – Νέδοντος – Κιλκίς.

- Τροποποίηση της γραμμής 4 από Άγιο Κωνσταντίνο προς Κορδία μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών - Πλάτωνος – Φιλελλήνων.

Φάση 5 [η συνολική χρονική διάρκεια εκτιμάται στον ένα (1) μήνα]

- Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής, από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Μπούτση.

- Απαγόρευση εισόδου (κυκλοφορίας) για οχήματα άνω των 2t στην οδό Υπαπαντής από την οδό Μητρ. Μελετίου έως την οδό Κουμουνδουράκη.

- Υποχρεωτική πορεία ευθεία και αριστερά για τους ερχόμενους από την οδό Παπάζογλου.

- Τροποποίηση της γραμμής 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Φραντζή – Νέδοντος – Κιλκίς.

- Τροποποίηση της γραμμής 2 από Νοσοκομείο προς Φιλοξένια μέσω των οδών Κλαδά - Αρτέμιδος – Νέδοντος – Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών - Βασ. Όλγας – Ακρίτα - Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Μαυρομιχάλη.

- Τροποποίηση της γραμμής 4 από Άγιο Κωνσταντίνο προς Κορδία μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου - Φαρών - Πλάτωνος – Φιλελλήνων.

- Τροποποίηση της γραμμής 4 από Κορδία προς Άγιο Κωνσταντίνο μέσω των οδών Νέδοντος - Σόλωνος – Βασ. Κωνσταντίνου – Φαρών - Βασ. Όλγας – Ακρίτα - Παλαιολόγου – Μητρ. Μελετίου – Μαυρομιχάλη.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ |  | ΤΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- | --- |
| Βασιλόπουλος Αθανάσιος |  | Καραγιάννης Ανδρέας |
|  |  | Κουμάντου Παναγιώτα (Πιπίνα) |
|  |  | Μαρινάκης Σαράντος |
|  |  | Σκοπετέας Αναστάσιος |
|  |  | Τσιγαρίδης Αθανάσιος |
|  |  | Φάβας Γεώργιος |
|  |  | Χανδρινός Σπυρίδων |

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)